**阶段性评审报告**

**1. 项目总体计划**

根据接下来的五个项目升级需求包，该项目总体上分五个迭代。第一个迭代期计划实践为三周，其余每个迭代计划时间为两周。

当前项目进度70%，前端各界面设计均已完成，正在模拟数据调试阶段，后端blabla。

**2. 项目当前迭代期及目标定义**

当前项目迭代期的起始日期为9月15日，预计结束日期为9月28日.

本次项目迭代期内，我们团队的目标是完成一个简单而又可用的在线购物系统，并以网页的形式呈现在用户面前。具体功能如下：

本项目主要由前台用户系统和后台管理系统两部分构成，具体模块功能如下。

**前台用户系统：**

**浏览商品：**无需登录即可浏览商品信息（包括商品名称、商品描述、商品图片、商品价格）；

购买商品：用户点击购买后可提交用户信息，系统会自动生成购买意向人记录，卖家可在后台查看；

**后台管理系统：**

**上架商品：**当前商品售出后，卖家提交商品名称、商品描述、商品图片、商品价格可再次发布商品；

**查看历史商品：**卖家可查看历史商品信息；

**查看购买意向人：**卖家可查看当前商品的购买意向人，并选择一位进行交易。选定交易人后订单自动生成，同时商品被冻结；

**查看订单:** 卖家可查看当前进行中的订单信息。

**3. 当前迭代期的任务与成果物**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务分配** | **负责人** | **进度** | **成果物** |
| 需求分析、整理 | 王世婷 | 100% | 需求文档 |
| 前台用户系统的前端开发 | 黄翌 |  |  |
| 后台管理系统的前端开发 | 王世婷 | 60%（卖家上架商品、查看意向购买人、查看历史商品、查看订单信息等界面设计均已完成，正在模拟数据调试阶段） | 上架商品、查看意向购买人、查看历史商品、查看订单信息等界面的html及css文件 |
| 接口定义并撰写API文档 |  |  |  |
| 数据库设计 | 沈宇 | 60%（数据库整体有框架，但是细节不够，例如每个关键字的格式的精确） |  |
| 前端传输数据到后段并写入数据库 | 沈宇 | 60%（传输功能基本实现，但是由于数据库设计的不足，数据并不够完善） | springboot框架下的java文件 |
| 测试 | 陈湛浩 | 完成了提交用户信息测试用例的编写、自动测试脚本的编写 | 用例设计文档，用例清单，自动测试脚本 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

具体成果物下载地址：